# محاسبه هزینه‌های پروژه گلوسا - سال اول

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۵

قیمت دلار: ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرخ برق ‎(روز)‎: ۹۸۳ تومان/kWh ‎(تعرفه صنعتی ۱۴۰۴)‎

نرخ اینترنت ‎(روز)‎: ۵ میلیون تومان/ماه ‎(۱۰۰Mbps اختصاصی)‎

──────────────────────────────────────────────────

## ۱. هزینه سخت‌افزار

| آیتم | مبلغ ‎(میلیارد تومان)‎ |
| --- | --- |
| کارت گرافیک H۲۰۰ | ۳.۵ |
| باقی سخت‌افزار سرور | ۱.۵ |
| جمع سخت‌افزار | ۵ |

نکته مهم: هر کارت گرافیک H۲۰۰ حداکثر ۱۰۰ کاربر همزمان را پشتیبانی می‌کند. برای پشتیبانی از تعداد کاربران بیشتر، باید کلاستر راه‌اندازی شود ‎(افزودن کارت گرافیک‌های بیشتر)‎.

──────────────────────────────────────────────────

## ۲. هزینه حقوق تیم

### تیم ۳ نفره برای کل سال:

| نقش | حقوق ماهانه ‎(میلیون تومان)‎ | مدت ‎(ماه)‎ | جمع ‎(میلیون تومان)‎ |
| --- | --- | --- | --- |
| توسعه و آپدیت ‎(مهندس AI/ML)‎ | ۷۵ | ۱۲ | ۹۰۰ |
| پشتیبانی و نگهداری | ۴۵ | ۱۲ | ۵۴۰ |
| نگهداری سرور، شبکه و امنیت ‎(DevOps/Security)‎ | ۶۵ | ۱۲ | ۷۸۰ |
| جمع کل حقوق تیم |  |  | ۲,۲۲۰ ‎(۲.۲۲ میلیارد تومان)‎ |

جمع کل حقوق تیم: ۲.۲۲ میلیارد تومان

### توضیحات:

توسعه و آپدیت: مسئولیت توسعه مدل‌های AI، به‌روزرسانی و بهبود عملکرد گلوسا

پشتیبانی و نگهداری: مسئولیت پشتیبانی کاربران، مانیتورینگ سیستم و رفع مشکلات

نگهداری سرور، شبکه و امنیت: مسئولیت مدیریت زیرساخت، شبکه، امنیت و DevOps

──────────────────────────────────────────────────

## ۳. هزینه‌های زیرساخت و عملیاتی

### برق سرور:

مصرف H۲۰۰: ۶ × ۳,۳۰۰W = ۱۹.۸kW

مصرف سالانه: ۱۹.۸kW × ۲۴h × ۳۶۵d × ۰.۷ ‎(میانگین)‎ = ۱۲۱,۰۰۰ kWh

نرخ برق صنعتی ۱۴۰۴: ۹,۸۳۲ ریال/kWh = ۹۸۳ تومان/kWh ‎(نرخ روز)‎

هزینه برق سالانه: ۱۲۱,۰۰۰ × ۹۸۳ = ۱۱۸,۹۴۳,۰۰۰ تومان = ۱۱۸.۹۴۳ میلیون تومان

### اینترنت و ارتباطات:

اینترنت اختصاصی ۱۰۰Mbps: ۵ میلیون تومان/ماه ‎(نرخ روز ۱۴۰۴)‎

هزینه سالانه: ۵ میلیون تومان × ۱۲ = ۶۰ میلیون تومان

### دیتاسنتر و فضای سرور:

Colocation برای سرور H۲۰۰ ‎(۴-۸ یونیت)‎: ۱۵ میلیون تومان/ماه

هزینه سالانه: ۱۵ میلیون تومان × ۱۲ = ۱۸۰ میلیون تومان

جمع زیرساخت: ۱۱۸.۹۴۳ + ۶۰ + ۱۸۰ = ۳۵۸.۹۴۳ میلیون تومان

──────────────────────────────────────────────────

## ۴. هزینه‌های نرم‌افزار و لایسنس

لایسنس‌های نرم‌افزاری ‎(OS، Database، Monitoring)‎: ۲۰۰ میلیون تومان

ابزارهای توسعه و CI/CD: ۱۰۰ میلیون تومان

جمع نرم‌افزار: ۳۰۰ میلیون تومان

──────────────────────────────────────────────────

## ۵. هزینه‌های سرویس AI

بسته ماهیانه API ‎(۱۰۰,۰۰۰ پیام/ماه)‎: ۱۰۰ میلیون تومان/ماه

هزینه سالانه: ۱۰۰ میلیون تومان × ۱۲ = ۱,۲۰۰ میلیون تومان

نکته: در صورت نیاز به پیام‌های بیشتر، باید بسته‌های اضافی خریداری شود.

جمع سرویس AI: ۱.۲ میلیارد تومان

──────────────────────────────────────────────────

## ۶. هزینه‌های آموزش

آموزش کارکنان ‎(۸ نفر × ۳ دوره)‎: ۱۵۰ میلیون تومان

جمع آموزش: ۱۵۰ میلیون تومان

──────────────────────────────────────────────────

## ۷. هزینه‌های نگهداری و پشتیبانی

سیستم‌های backup: ۲۰۰ میلیون تومان

جمع نگهداری: ۲۰۰ میلیون تومان

──────────────────────────────────────────────────

## خلاصه کل هزینه‌ها

| ردیف | بخش | مبلغ ‎(میلیارد تومان)‎ | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ | سخت‌افزار | ۵ | کارت گرافیک H۲۰۰ ‎(۳.۵)‎ + باقی سخت‌افزار ‎(۱.۵)‎ |

نکته: هر کارت گرافیک H۲۰۰ حداکثر ۱۰۰ کاربر همزمان را پشتیبانی می‌کند. برای پشتیبانی از تعداد کاربران بیشتر، باید کلاستر راه‌اندازی شود.

| ۲ | حقوق تیم ‎(۳ نفر)‎ | ۲.۲۲ | توسعه ‎(۷۵ میلیون تومان/ماه)‎ + پشتیبانی ‎(۴۵ میلیون تومان/ماه)‎ + DevOps ‎(۶۵ میلیون تومان/ماه)‎ |
| --- | --- | --- | --- |
| ۳ | زیرساخت | ۰.۳۵۹ |  |
| - برق | ۰.۱۱۹ | نرخ روز: ۹۸۳ تومان/kWh ‎(تعرفه صنعتی ۱۴۰۴)‎ |  |
| - اینترنت | ۰.۰۶ | نرخ روز: ۵ میلیون تومان/ماه ‎(۱۰۰Mbps اختصاصی)‎ |  |
| - دیتاسنتر | ۰.۱۸ | Colocation ‎(۴-۸ یونیت)‎ |  |
| ۴ | نرم‌افزار و لایسنس | ۰.۳ | OS، Database، Monitoring tools، CI/CD |
| ۵ | سرویس AI ‎(API)‎ | ۱.۲ | بسته ماهیانه ۱۰۰,۰۰۰ پیام ‎(۱۰۰ میلیون تومان/ماه)‎ |
| ۶ | آموزش | ۰.۱۵ | آموزش کارکنان |
| ۷ | نگهداری و پشتیبانی | ۰.۲ | Backup |
| جمع کل |  | ۹.۴۲۹ |  |

──────────────────────────────────────────────────

## نتیجه‌گیری

بودجه کل سال اول: ۹.۴۲۹ میلیارد تومان

این محاسبه بر اساس:

قیمت‌های واقعی بازار ایران ‎(۱۴۰۴)‎

حقوق متخصصان AI و DevOps

نرخ روز برق: ۹۸۳ تومان/kWh ‎(تعرفه صنعتی ۱۴۰۴)‎

نرخ روز اینترنت: ۵ میلیون تومان/ماه ‎(۱۰۰Mbps اختصاصی)‎

هزینه‌های واقعی زیرساخت و دیتاسنتر

مصرف برق واقعی سرور H۲۰۰

نکته: این محاسبه شامل تمام هزینه‌های واقعی پروژه است و می‌تواند به عنوان مبنای بودجه‌ریزی استفاده شود.